基于聚类算法与大模型的个性化运动处方智能生成与示范应用平台
总体建设方案

（详细版本）

建设单位：河南体育学院
适用场景：科技攻关项目申报、平台开发、试点建设与示范应用
编制日期：2026年5月

目录

一、建设背景与必要性

二、平台建设总体定位

三、建设目标与建设原则

四、总体架构设计

五、核心业务流程设计

六、数据体系建设方案

七、知识库与规则库建设方案

八、聚类算法与人群分型模型设计

九、大模型运动处方生成技术路线

十、核心功能模块建设

十一、端口设计与权限体系

十二、安全风控、专家审核与伦理合规机制

十三、试点示范应用方案

十四、实施进度与阶段任务

十五、预期成果与考核指标

十六、运行保障与成果转化建议

附件一：平台最小可用版本功能清单

附件二：系统开发交付物建议清单

一、建设背景与必要性

（一）运动促进健康服务进入精准化、智能化发展阶段

随着人口老龄化、慢性病年轻化、亚健康普遍化和全民健身需求升级，传统以经验指导为主的运动健康服务模式已难以满足不同人群对科学、安全、个性化运动干预的需求。运动处方作为连接体育锻炼、健康管理和慢病干预的重要工具，正在从“通用建议”走向“精准生成、动态调整、持续评估”的新阶段。

当前社区居民、学校师生、企事业单位职工和慢病风险人群普遍存在体质健康数据分散、运动处方出具效率低、专家服务覆盖不足、处方执行反馈不连续等问题。建设AI运动处方平台，能够将体质测试、身体成分、生化指标、运动行为和健康风险等数据进行融合分析，为不同人群提供标准化、智能化和可追踪的运动健康服务。

（二）人工智能为运动处方生产方式变革提供技术支撑

聚类算法、大模型、知识图谱、检索增强生成、规则引擎和多模态数据分析等技术的快速发展，为运动处方智能生成提供了新的技术路径。平台可通过聚类算法识别人群健康特征和运动干预需求，通过大模型完成处方解释、个性化表达与报告生成，通过规则引擎控制安全边界，通过专家审核形成专业闭环。

本平台不是简单的AI问答工具，而是面向运动促进健康场景构建的专业化应用系统，其核心在于建立“数据采集—风险筛查—智能分型—处方生成—专家审核—运动执行—反馈优化—效果评估”的闭环体系。

（三）项目建设对河南省运动促进健康事业具有示范意义

河南体育学院长期深耕群众体育、慢病运动干预、社区智慧运动服务、物联网运动风险监控、人工智能与体育健康融合等方向，具备开展AI运动处方平台建设的专业基础和应用场景。依托社区智慧运动促进健康服务中心、运动促进健康协同创新中心、高校体质健康服务和政府全民健身公共服务项目，可形成可复制、可推广的运动健康服务新模式。

| 建设痛点 | 现实表现 | 平台解决路径 |
| --- | --- | --- |
| 数据分散 | 体测、体成分、生化指标、运动反馈分布在不同系统或纸质表单中 | 建立统一数据字典和用户运动健康档案 |
| 出方效率低 | 专家服务能力有限，难以大规模覆盖社区居民和慢病风险人群 | 通过模板库、规则库和大模型提高初稿生成效率 |
| 安全边界弱 | 普通健身建议容易忽视慢病、疼痛、用药和运动禁忌 | 建立红黄绿风险分级、禁忌动作库和专家审核机制 |
| 反馈闭环缺失 | 处方执行后缺少持续跟踪和动态调整 | 建设运动打卡、阶段复测和处方迭代功能 |
| 科研沉淀不足 | 服务数据难以转化为论文、标准、成果和政策建议 | 建设科研端和脱敏数据分析模块 |

二、平台建设总体定位

平台定位为“AI运动处方智能生成与健康干预服务中台”。该平台以运动促进健康为核心应用场景，以多源运动健康数据为基础，以聚类算法和大模型为关键技术，以规则引擎和专家审核为安全保障，面向社区居民、慢病风险人群、学校师生、老年人群和企事业单位职工提供个性化运动处方服务。

平台建设应兼顾科技攻关、应用示范、成果转化和公共服务四重属性，既要体现技术创新，也要满足真实场景的低成本部署、规范化服务、可持续运营和可量化验收。

（一）平台功能定位

| 定位维度 | 具体内涵 | 建设要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能生成平台 | 根据用户健康数据自动生成运动处方初稿 | 采用FITT-VP结构、模板约束和规则校验 |
| 健康干预平台 | 支持用户执行、反馈、复测和动态调整 | 建立2—4周反馈调整和8—12周阶段评估机制 |
| 专家协同平台 | 支持专家审核、修改、发布和追踪处方 | 建立专家端、审核表和责任留痕机制 |
| 科研数据平台 | 沉淀真实世界运动健康数据 | 支持脱敏导出、聚类分析和干预效果评价 |
| 示范应用平台 | 服务社区、学校、体育场馆和健康管理项目 | 形成可复制推广的试点样板 |

（二）平台应用边界

平台提供运动健康指导、风险提示、运动处方建议和运动干预跟踪服务，不替代医疗诊断、药物治疗和临床处置。对于出现胸痛、晕厥、严重气短、血压显著异常、急性损伤、医生明确限制运动等情况的用户，平台不直接出具训练处方，而是进入医学评估或专业转介流程。

三、建设目标与建设原则

（一）总体目标

围绕“基于聚类算法与大模型的个性化运动处方生成关键技术研究与示范应用”建设目标，构建集多源数据采集、健康风险筛查、人群聚类分型、大模型处方生成、规则安全校验、专家审核发布、运动执行反馈、动态优化调整和效果评价于一体的AI运动处方智能服务平台，形成科学、安全、可解释、可追溯、可推广的运动处方生产与应用体系。

（二）分项目标

| 目标类别 | 建设目标 | 成果表现 |
| --- | --- | --- |
| 数据目标 | 形成六类运动健康数据采集标准和用户健康画像模型 | 数据字典、数据表结构、健康画像报告 |
| 算法目标 | 构建人群聚类分型模型和处方匹配模型 | 聚类分型算法、分型标签体系、算法评估报告 |
| 生成目标 | 构建基于规则约束和知识增强的大模型处方生成流程 | 处方生成提示词、RAG知识库、处方报告模板 |
| 安全目标 | 形成红黄绿风险分级与专家审核机制 | 风险规则库、审核流程、预警机制 |
| 应用目标 | 在社区或高校场景开展示范应用 | 服务记录、处方数量、干预效果数据 |
| 成果目标 | 形成软件著作权、标准规范、论文、专利或示范报告 | 软著、论文、标准、示范应用报告 |

（三）建设原则

安全优先原则：运动处方生成必须以风险筛查和禁忌识别为前置条件。

规则先行原则：大模型生成必须受数据标准、知识库、模板库和规则库约束。

专家把关原则：中高风险人群必须实行专家审核，AI不能直接替代专业人员。

闭环迭代原则：处方不是一次性结果，应根据用户反馈和复测数据动态调整。

场景牵引原则：平台建设要依托社区、学校、体育场馆和慢病干预项目开展真实应用。

成果导向原则：系统建设要同步形成科研数据、软件成果、标准规范和示范案例。

四、总体架构设计

平台建议采用“数据层—算法层—知识层—规则层—生成层—审核层—应用层”的七层架构，并通过统一用户身份、统一数据标准、统一处方模板和统一安全规则实现跨场景部署。

| 架构层级 | 核心功能 | 关键建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 采集和管理六类运动健康数据 | 基础信息、体质测试、身体成分、生化指标、疾病风险、运动反馈 |
| 算法层 | 完成数据处理、聚类分型和效果评估 | 数据清洗、异常值识别、标准化、聚类算法、画像生成 |
| 知识层 | 提供运动处方生成的专业依据 | 运动项目库、慢病知识库、传统功法库、禁忌症库、处方模板库 |
| 规则层 | 保障平台安全出方 | 风险分级、强度上限、禁忌动作、审核触发、预警中止 |
| 生成层 | 由大模型生成处方初稿和报告 | RAG检索、提示词模板、FITT-VP处方结构、个性化解释 |
| 审核层 | 实现专家审核与责任留痕 | AI初稿、规则校验、专家修改、发布记录、版本管理 |
| 应用层 | 面向不同角色提供服务 | 用户端、专家端、管理端、科研端 |

（一）平台技术架构建议

技术上建议采用“规则引擎 + RAG知识库 + 大模型 + 专家审核”的组合。规则引擎负责安全边界，RAG知识库负责专业依据，大模型负责综合生成和个性化表达，专家审核负责中高风险人群的专业把关。

| 技术组件 | 作用 | 建设重点 |
| --- | --- | --- |
| 规则引擎 | 控制风险分级、禁忌和审核触发 | 后台可配置、版本可追踪、优先级清晰 |
| RAG知识库 | 为大模型提供专业检索依据 | 文档切片、标签体系、来源管理、更新机制 |
| 大模型服务 | 生成健康画像、运动处方、注意事项和报告 | 提示词模板、安全提示词、输出结构化 |
| 聚类算法服务 | 识别用户群体类型和干预需求 | K-means、DBSCAN、谱聚类或混合模型逐步迭代 |
| 专家工作台 | 实现处方审核、修改、发布和跟踪 | 审核表、修改留痕、版本管理 |
| 数据分析服务 | 支持管理看板和科研分析 | 服务统计、效果评价、数据脱敏导出 |

五、核心业务流程设计

平台业务流程应围绕“评测—分型—生成—审核—执行—反馈—优化”展开。建议固化为标准服务流程，便于软件开发、人员培训和项目验收。

| 流程环节 | 输入内容 | 系统处理 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户建档 | 姓名、年龄、性别、身高、体重、运动目标等 | 建立用户唯一档案 | 用户基础档案 |
| 六类数据采集 | 体测、体成分、生化指标、病史、运动反馈等 | 数据清洗、标准化、异常值提示 | 标准化数据集 |
| 风险筛查 | PAR-Q+、病史、症状、血压、疼痛等 | 红黄绿/四级风险判定 | R0/R1/R2/R3风险等级 |
| 人群分型 | 多维健康指标和运动能力指标 | 规则分型+聚类算法 | 健康画像和人群标签 |
| 模板匹配 | 风险等级和人群标签 | 匹配处方模板与运动项目库 | 处方生成基础框架 |
| 大模型生成 | 结构化数据、模板、知识库、规则限制 | 生成处方初稿和解释说明 | AI处方初稿 |
| 规则校验 | 处方初稿与用户风险信息 | 强度、禁忌、注意事项校验 | 通过/驳回/需审核 |
| 专家审核 | AI初稿、风险说明和用户档案 | 专家修改、确认、发布 | 正式运动处方 |
| 用户执行 | 处方、运动打卡、心率、RPE、不适反馈 | 监测依从性和风险信号 | 执行记录 |
| 动态调整 | 反馈数据和复测数据 | 评估效果并调整处方 | 新版本处方 |

（一）处方生成闭环

平台应避免“一次性出方”。每份处方建议设置执行周期，一般可采用2—4周小调整、8—12周阶段评估的闭环机制。系统根据完成率、RPE、疼痛变化、血压血糖反应和阶段性复测结果，自动判断维持、进阶、降级、暂停或进入专家复核。

六、数据体系建设方案

数据体系是平台运行的基础。建议以“六类数据采集标准”为核心建立平台数据字典，并根据开发需求拆分为用户基础表、体质测试表、身体成分表、生化指标表、风险筛查表、处方记录表、运动反馈表和复测评估表。

| 数据类别 | 主要字段 | 系统用途 | 采集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础信息数据 | 年龄、性别、身高、体重、BMI、腰围、运动目标、运动习惯 | 建立用户基础画像和初始处方参数 | 用户填写、工作人员录入 |
| 体质测试数据 | 血压、静息心率、肺活量、握力、坐位体前屈、平衡、台阶试验等 | 评价心肺、肌力、柔韧、平衡和运动风险 | 体测设备、人工录入 |
| 身体成分数据 | 体脂率、骨骼肌量、内脏脂肪等级、基础代谢率等 | 识别肥胖、肌少、代谢风险 | 体成分仪对接或录入 |
| 生化指标数据 | 空腹血糖、糖化血红蛋白、血脂、尿酸等 | 慢病运动干预和安全控制 | 体检报告录入或接口对接 |
| 疾病与风险数据 | 高血压、糖尿病、冠心病、关节疼痛、用药、红旗症状等 | 运动前风险筛查和审核触发 | 问卷、专家录入 |
| 运动反馈数据 | 运动时长、频率、心率、RPE、完成率、不适反应、复测结果 | 动态调整和效果评价 | 用户打卡、设备回传 |

（一）数据治理要求

统一编码：所有字段应有唯一字段编码，便于系统开发和跨表关联。

统一单位：身高采用cm、体重采用kg、血压采用mmHg、血糖采用mmol/L。

异常值校验：对明显不合理数据进行提示，不直接进入处方生成流程。

数据留痕：保存采集时间、采集人员、设备型号和数据来源。

隐私保护：科研导出应进行脱敏处理，管理端只显示必要统计信息。

（二）数据库主表建议

| 数据表名称 | 主要内容 | 关键字段示例 |
| --- | --- | --- |
| user_profile | 用户基础档案 | user_id、age、sex、height、weight、exercise_goal |
| fitness_test | 体质测试数据 | resting_hr、sbp、dbp、vital_capacity、grip、sit_reach |
| body_composition | 身体成分数据 | body_fat_pct、skeletal_muscle_kg、visceral_fat_level |
| biochemical_index | 生化指标数据 | fbg、hba1c、tc、tg、hdl_c、ldl_c |
| risk_screening | 疾病史与风险筛查 | has_hypertension、chest_pain、syncope、pain_score |
| cluster_profile | 聚类分型结果 | cluster_id、cluster_label、feature_vector、confidence |
| prescription_record | 处方记录 | prescription_id、risk_level、template_id、version、status |
| expert_review | 专家审核记录 | reviewer_id、review_result、review_comment、review_time |
| exercise_feedback | 运动反馈记录 | duration、avg_hr、rpe、completion_rate、discomfort |
| follow_up_assessment | 复测和效果评价 | retest_date、before_after_change、effect_level |

七、知识库与规则库建设方案

知识库和规则库决定平台专业水平和安全水平。知识库解决“处方依据是什么”，规则库解决“什么情况下不能出方、怎样安全出方”。两者应独立建设、统一调用，并设置版本管理机制。

（一）运动处方知识库

| 知识库类别 | 建设内容 | 应用方式 |
| --- | --- | --- |
| 运动项目库 | 快走、慢跑、骑行、游泳、椭圆机、抗阻训练、太极拳、八段锦等 | 为处方生成提供运动类型选择 |
| FITT-VP处方原则库 | 频率、强度、时间、类型、总量、进阶规则 | 规范处方输出结构 |
| 慢病干预知识库 | 高血压、糖尿病、血脂异常、肥胖、骨质疏松等运动干预原则 | 指导慢病人群处方生成 |
| 禁忌症知识库 | 胸痛、晕厥、严重气短、急性损伤、严重疼痛等 | 触发限制或转介 |
| 传统运动知识库 | 太极拳、八段锦、五禽戏、易筋经、健身气功等 | 形成河南体育学院特色运动干预模块 |
| 专家经验库 | 专家审核意见、常见修改记录、典型案例 | 反哺处方模板和规则优化 |

（二）规则库

| 规则类型 | 示例规则 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| 红色风险规则 | 出现胸痛、晕厥、严重气短、静息血压显著异常 | 不生成训练处方，提示医学评估 |
| 黄色风险规则 | 稳定慢病、关节疼痛、老年平衡差、用药影响运动反应 | 生成谨慎型处方，进入专家审核 |
| 强度限制规则 | 初学者、慢病人群、老年人不直接推荐高强度运动 | 限制强度上限 |
| 动作禁忌规则 | 膝痛限制跳跃、长跑和大负荷深蹲 | 自动生成禁忌动作 |
| 审核触发规则 | R2人群、数据异常、规则冲突 | 进入专家审核队列 |
| 动态调整规则 | RPE过高、完成率低、疼痛加重、出现不适 | 降级、暂停或专家复核 |

（三）处方模板库

| 模板名称 | 适用人群 | 处方重点 |
| --- | --- | --- |
| 普通健康型模板 | R0普通健康人群 | 健康维持、心肺提升、力量和柔韧均衡发展 |
| 久坐低体能模板 | 长期缺乏运动、低活动水平人群 | 低强度起步、建立运动习惯 |
| 超重肥胖模板 | BMI超重或肥胖、体脂偏高人群 | 低冲击有氧、渐进抗阻、体重和腰围监测 |
| 高血压稳定型模板 | 血压控制相对稳定人群 | 低—中等强度有氧、避免憋气和大重量抗阻 |
| 糖代谢异常模板 | 糖尿病或血糖风险人群 | 规律有氧+抗阻、血糖监测、低血糖预防 |
| 血脂异常模板 | TC/TG/LDL-C异常或HDL-C偏低人群 | 有氧为主、抗阻辅助、体重管理 |
| 老年功能下降模板 | 平衡、肌力、步态能力下降人群 | 太极拳、八段锦、平衡训练、下肢力量 |
| 膝关节疼痛模板 | 膝痛或下肢损伤风险人群 | 低冲击有氧、关节活动度、臀腿肌力、疼痛不加重原则 |

八、聚类算法与人群分型模型设计

聚类算法是本项目区别于普通规则推荐系统的重要技术内容。其任务不是简单替代专家判断，而是在多维数据基础上识别不同人群的健康特征组合和运动干预需求，为处方模板匹配和个性化参数调整提供依据。

（一）分型思路

第一阶段可采用“专家规则分型+聚类验证”的方式，先建立可解释的人群标签，再利用真实数据进行聚类分析和标签优化；第二阶段在样本量扩大后，引入K-means、DBSCAN、层次聚类、谱聚类或高斯混合模型，比较不同算法的人群识别效果；第三阶段形成可解释的人群分型模型，并与处方效果反馈联动。

| 分型标签 | 核心特征 | 处方倾向 |
| --- | --- | --- |
| 肥胖代谢风险型 | BMI、体脂率、腰围、血脂、血糖异常 | 低冲击有氧、抗阻训练、体重和腰围管理 |
| 心肺功能不足型 | 肺活量、台阶试验、6分钟步行、静息心率等表现较弱 | 中低强度有氧、循序渐进提升心肺耐力 |
| 肌力不足型 | 握力、骨骼肌量、下肢力量、核心力量不足 | 渐进抗阻训练、基础力量和功能训练 |
| 柔韧平衡不足型 | 坐位体前屈、单脚站立、反应时、平衡能力弱 | 柔韧、关节活动度、平衡和稳定性训练 |
| 慢病稳定干预型 | 高血压、糖尿病、血脂异常等稳定慢病 | 谨慎型运动处方，监测血压血糖和症状反应 |
| 损伤风险限制型 | 关节疼痛、运动损伤史、疼痛评分较高 | 低冲击、局部限制、康复性训练和专家审核 |

（二）算法实施步骤

| 步骤 | 主要任务 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 数据预处理 | 缺失值处理、异常值识别、标准化、指标编码 | 标准化特征矩阵 |
| 特征选择 | 选择体成分、体质、生化、风险、运动行为等关键指标 | 聚类特征集 |
| 聚类建模 | 采用K-means、DBSCAN、层次聚类等算法进行对比 | 候选聚类模型 |
| 聚类解释 | 分析各类人群中心特征、风险水平和处方需求 | 人群画像标签 |
| 专家校准 | 专家对聚类结果进行命名、合并、拆分或调整 | 可解释分型体系 |
| 应用验证 | 比较不同分型人群的处方效果和依从性 | 模型优化报告 |

九、大模型运动处方生成技术路线

大模型在平台中的作用主要是基于结构化数据、知识库和规则库生成个性化运动处方文本、健康画像解释、注意事项和阶段评估报告。必须避免让大模型直接依据开放式对话自由生成训练建议。

（一）生成机制

建议采用“结构化输入—模板匹配—知识检索—规则约束—大模型生成—安全校验—专家审核”的技术路线。系统先根据风险等级和分型标签匹配处方模板，再调用知识库进行RAG检索，最后由大模型在限定结构中生成处方初稿。

| 生成环节 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化输入 | 用户六类数据、风险等级、聚类标签 | 转化为标准JSON或表单数据 | 用户特征摘要 |
| 模板匹配 | 风险等级、人群标签、运动目标 | 匹配处方模板和运动项目库 | 处方框架 |
| 知识检索 | 慢病类型、运动目标、禁忌信息 | 从知识库检索相关依据和注意事项 | 证据片段 |
| 规则约束 | 血压、疼痛、病史、用药、年龄等 | 限制运动类型、强度和禁忌动作 | 安全边界 |
| 大模型生成 | 结构化数据+模板+证据+规则 | 生成FITT-VP处方和说明 | AI处方初稿 |
| 安全校验 | 处方初稿和规则库 | 检查是否违规、遗漏或冲突 | 通过/修改/退回 |
| 专家审核 | AI处方初稿、校验结果、用户档案 | 专家确认或修改 | 正式处方 |

（二）大模型输出结构

| 输出部分 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 健康画像 | 用通俗语言说明用户主要健康问题、体能短板和运动风险 |
| 运动目标 | 明确近期目标和阶段目标，避免夸大疗效 |
| 有氧处方 | 说明运动项目、频率、强度、时间、进阶方式 |
| 抗阻处方 | 说明训练部位、动作类型、组数、次数、负荷原则 |
| 柔韧和平衡处方 | 说明拉伸、关节活动度、平衡训练安排 |
| 特色运动模块 | 可根据人群纳入太极拳、八段锦、健身气功等 |
| 注意事项 | 结合血压、血糖、疼痛、心率、RPE和不适信号提醒 |
| 禁忌动作 | 根据风险和疼痛部位列出不宜动作 |
| 复测建议 | 给出2—4周反馈和8—12周阶段复测建议 |
| 专家审核状态 | 标明自动发布、待专家审核或建议转介 |

（三）提示词体系建设

提示词应分为系统级提示词、风险控制提示词、模板生成提示词和报告润色提示词。系统级提示词规定AI不能诊断疾病、不能调整药物、不能替代医生；风险控制提示词规定R3不出训练处方、R2必须待审核；模板生成提示词规定输出格式必须符合FITT-VP结构。

十、核心功能模块建设

| 模块名称 | 功能说明 | 第一阶段建设要求 |
| --- | --- | --- |
| 用户建档模块 | 建立用户基础信息和健康档案 | 支持新增、查询、编辑和档案编号 |
| 数据采集模块 | 录入六类数据并进行异常值提示 | 支持人工录入和后期设备接口 |
| 风险筛查模块 | 基于问卷、病史、症状和指标进行风险分级 | 自动生成R0/R1/R2/R3等级 |
| 健康画像模块 | 综合用户数据形成健康问题和体能短板说明 | 输出用户可读画像和专家版摘要 |
| 聚类分型模块 | 依据算法和规则识别人群类别 | 形成分型标签和置信度 |
| 处方生成模块 | 调用模板、知识库、规则库和大模型生成处方 | 输出AI初稿和正式报告 |
| 专家审核模块 | 专家查看、修改、驳回、发布处方 | 支持审核意见和版本留痕 |
| 用户执行模块 | 用户查看处方、打卡、填写反馈 | 记录完成率、RPE、不适反应 |
| 动态调整模块 | 根据反馈和复测数据调整处方 | 生成新版本处方 |
| 管理看板模块 | 统计服务人数、风险分布、处方数量和效果指标 | 支撑项目绩效和运营管理 |
| 科研分析模块 | 脱敏导出数据并支持聚类和干预效果分析 | 支撑论文、标准和成果鉴定 |

（一）处方报告导出功能

平台应支持导出PDF或Word格式的个性化运动处方报告，报告至少包括个人基本情况、主要健康问题、风险等级、运动目标、运动处方、禁忌提醒、监测指标、复测建议和专家审核意见。

（二）版本管理功能

每次处方生成、专家修改、用户反馈和动态调整均应形成版本记录。系统应保存处方版本号、生成时间、审核人、修改原因和发布状态，确保平台可追溯、可审核、可回滚。

十一、端口设计与权限体系

平台建议建设用户端、专家端、管理端和科研端四类端口，分别面向服务对象、专业人员、管理人员和科研人员。

| 端口 | 使用对象 | 核心功能 | 权限重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户端 | 居民、学生、慢病风险人群 | 填写问卷、查看报告、查看处方、运动打卡、反馈不适、接收复测提醒 | 只能查看本人数据和处方 |
| 专家端 | 体育教师、运动康复师、医生、健康管理师 | 查看档案、审核处方、修改方案、查看反馈、生成评估报告 | 可管理分配用户，修改处方并留痕 |
| 管理端 | 项目负责人、社区中心、学校和政府管理人员 | 服务统计、风险统计、处方统计、效果看板、导出绩效数据 | 查看汇总数据，限制查看个人敏感信息 |
| 科研端 | 课题组和数据分析人员 | 脱敏数据导出、聚类分析、干预前后对比、论文数据表生成 | 必须脱敏、授权、记录导出日志 |

（一）角色权限建议

| 角色 | 可操作内容 | 禁止内容 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 查看本人数据、处方和打卡记录 | 查看他人数据、修改专家审核意见 |
| 测评人员 | 录入体测、体成分和问卷数据 | 发布中高风险处方 |
| 专家人员 | 审核、修改、发布处方，查看执行反馈 | 导出未经授权的完整个人隐私数据 |
| 管理员 | 配置机构、人员、统计报表和基础参数 | 直接篡改专家审核记录 |
| 科研人员 | 查看脱敏数据、开展统计分析 | 查看姓名、电话、身份证等个人识别信息 |

十二、安全风控、专家审核与伦理合规机制

安全风控是AI运动处方平台的生命线。平台必须坚持“AI生成初稿、规则引擎校验、专家审核发布、高风险医学转介”的原则。

（一）风险等级与系统动作

| 风险等级 | 适用人群 | 系统动作 | 发布规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0普通健康型 | 无明显风险、体质指标基本正常 | 自动生成基础处方 | 可自动发布 |
| R1低风险改善型 | 超重、久坐、轻度体能下降 | 生成改善型处方 | 可发布，建议抽查 |
| R2中风险干预型 | 稳定慢病、疼痛、老年功能下降、用药影响等 | 生成谨慎型处方初稿 | 必须专家审核后发布 |
| R3高风险转介型 | 胸痛、晕厥、严重气短、严重血压异常、急性损伤等 | 不生成训练处方，提示评估 | 不得自动发布训练处方 |

（二）AI生成边界

| 边界要求 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 不作医学诊断 | 平台只能进行运动风险提示，不诊断疾病 |
| 不调整药物 | 不得建议停药、减药、换药或替代治疗 |
| 不承诺疗效 | 不得承诺治愈疾病、快速减重或逆转慢病 |
| 不对R3出训练计划 | 高风险用户只输出安全提醒和评估建议 |
| 不忽略禁忌 | 处方必须体现用户病史、疼痛、用药和风险限制 |
| 必须留痕 | 输入数据、规则判断、AI初稿、专家修改和发布版本均需保存 |

（三）伦理与隐私保护

知情同意：用户在采集健康数据前应阅读并确认知情同意说明。

数据最小化：平台只采集处方生成和服务管理所必需的数据。

脱敏处理：科研分析和对外展示必须去除个人身份信息。

访问控制：不同角色按照最小权限原则访问数据。

安全审计：系统记录数据访问、修改、导出和处方发布日志。

十三、试点示范应用方案

建议依托社区智慧运动促进健康服务中心、高校师生体质健康服务、慢病运动干预项目和体育场馆健康服务场景开展分阶段试点。试点目标是验证平台业务流程、处方质量、用户依从性、专家审核效率和干预效果。

| 试点场景 | 服务对象 | 重点验证内容 | 预期样本量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区智慧运动促进健康服务中心 | 社区居民、老年人、慢病风险人群 | 风险筛查、慢病处方、传统功法模块和动态反馈 | 300—500人 |
| 高校师生体质健康服务 | 大学生、教师、工作人员 | 体质提升、久坐改善、减脂增肌、运动习惯养成 | 300—800人 |
| 慢病运动干预项目 | 高血压、糖尿病、血脂异常、肥胖人群 | 谨慎型处方、专家审核和效果评估 | 100—300人 |
| 体育场馆健康服务 | 健身会员和场馆用户 | 体测后处方生成、场馆项目匹配和打卡反馈 | 200—500人 |

（一）试点运行流程

试点运行建议按照“招募用户—签署知情同意—采集六类数据—风险分级—生成处方—专家审核—执行干预—阶段复测—效果评价—形成报告”的流程开展。

（二）效果评价指标

| 评价类别 | 指标示例 |
| --- | --- |
| 平台运行指标 | 注册人数、完成测评人数、生成处方数、专家审核数、处方发布数 |
| 用户依从性指标 | 运动打卡率、处方完成率、连续执行周数、复测完成率 |
| 健康效果指标 | 体重、BMI、腰围、体脂率、血压、血糖、血脂、肺活量、握力、平衡能力变化 |
| 安全指标 | 不适反馈数量、红色预警数量、转介数量、处方修改率 |
| 专家效率指标 | 平均审核时长、AI初稿通过率、专家修改比例、常见修改类型 |
| 满意度指标 | 用户满意度、专家满意度、机构使用评价 |

十四、实施进度与阶段任务

平台建设建议分为需求设计、MVP开发、小规模试点、示范应用和成果固化五个阶段，周期可按12个月设计。

| 阶段 | 时间安排 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求与规则建设 | 第1—2个月 | 完成数据字典、风险规则、处方模板、系统原型图和技术需求说明书 | 数据标准、规则表、原型图、需求说明书 |
| 第二阶段：MVP系统开发 | 第3—5个月 | 开发用户建档、数据录入、风险分级、AI处方生成、专家审核和报告导出功能 | 最小可用系统 |
| 第三阶段：小规模试点 | 第6—7个月 | 组织100—300名用户试用，验证流程、处方质量和专家审核机制 | 试点运行报告、问题清单 |
| 第四阶段：示范应用 | 第8—10个月 | 扩大至500—1000人，开展社区或高校场景示范应用 | 示范应用数据、管理看板 |
| 第五阶段：成果固化 | 第11—12个月 | 完善系统、申报软著、形成论文、标准、专利和验收报告 | 软件著作权、示范报告、标准规范、论文或专利 |

（一）近期工作重点

完成系统原型图，明确用户端、专家端、管理端和科研端页面。

完成第一版处方模板库，至少覆盖8—10类典型人群。

完成大模型提示词体系，确保输出格式稳定、风险边界明确。

确定试点场景和第一批用户，尽快获取真实数据验证系统。

与技术团队明确接口、数据库、模型服务和部署方式。

十五、预期成果与考核指标

（一）平台建设成果

| 成果类别 | 成果内容 |
| --- | --- |
| 软件系统 | AI运动处方智能生成与示范应用平台1套 |
| 数据标准 | 六类运动健康数据采集标准和平台数据字典1套 |
| 规则体系 | 风险分级、处方生成、专家审核和动态调整规则库1套 |
| 知识库 | 运动项目库、处方模板库、慢病干预知识库、传统功法库 |
| 算法模型 | 人群聚类分型模型、健康画像模型、处方匹配模型 |
| 示范应用 | 社区或高校等场景示范应用不少于1—2个 |
| 知识产权 | 软件著作权、实用新型/发明专利或算法相关成果 |
| 科研成果 | 论文、研究报告、标准规范、政策建议或成果鉴定材料 |

（二）建议量化考核指标

| 指标类别 | 建议指标 |
| --- | --- |
| 平台运行指标 | 完成平台开发并稳定运行，支持用户端、专家端、管理端和科研端基础功能 |
| 服务规模指标 | 试点服务用户不少于500人，条件成熟时扩大至1000人以上 |
| 处方生成指标 | 生成个性化运动处方不少于500份，R2人群处方专家审核率达到100% |
| 安全管理指标 | 红色风险识别率、专家审核留痕率、处方版本记录率达到平台设定要求 |
| 干预效果指标 | 形成至少一批干预前后体质、体成分或慢病相关指标变化数据 |
| 成果产出指标 | 形成软著1项以上，论文/标准/专利/示范报告等成果若干 |

十六、运行保障与成果转化建议

（一）组织保障

建议成立平台建设工作专班，由项目负责人统筹，设置数据标准组、运动处方专家组、AI技术开发组、试点应用组和成果转化组。工作专班负责需求确认、规则制定、系统开发、试点运行、质量控制和成果总结。

| 工作组 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目统筹组 | 负责总体设计、进度协调、资源整合和对外汇报 |
| 数据标准组 | 负责数据字典、采集表单、质控规则和隐私保护 |
| 处方专家组 | 负责处方模板、风险规则、专家审核和质量评价 |
| AI技术组 | 负责系统开发、算法建模、知识库、大模型和接口部署 |
| 试点应用组 | 负责用户招募、测评组织、运动指导和反馈收集 |
| 成果转化组 | 负责软著、专利、论文、标准、示范报告和合作推广 |

（二）成果转化路径

平台成熟后，可面向社区智慧运动促进健康服务中心、体育场馆、学校体质健康服务、企事业单位健康管理、慢病运动干预项目和政府全民健身公共服务项目推广。建议采取“平台授权+服务运营+数据分析+示范基地”的综合转化模式。

（三）与河南体育学院特色结合

平台应突出河南体育学院在群众体育、慢病运动干预、武术与民族传统体育、社区智慧运动服务等方面的基础，重点打造太极拳、八段锦、健身气功等传统运动干预模块，形成区别于普通商业健身App的专业化、特色化和示范化优势。

附件一：平台最小可用版本功能清单

| 序号 | 功能 | 是否第一阶段必建 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户建档 | 是 | 建立用户基础信息和唯一编号 |
| 2 | 六类数据录入 | 是 | 支持手工录入，后期对接设备 |
| 3 | 风险问卷 | 是 | 筛查红黄绿/四级风险 |
| 4 | 风险等级判定 | 是 | 自动判定R0/R1/R2/R3 |
| 5 | 健康画像生成 | 是 | 生成专家版和用户版摘要 |
| 6 | 人群分型 | 是 | 规则分型优先，聚类模型逐步接入 |
| 7 | AI处方生成 | 是 | 按FITT-VP结构生成处方初稿 |
| 8 | 规则校验 | 是 | 校验强度、禁忌和审核要求 |
| 9 | 专家审核 | 是 | R2必须审核，支持修改留痕 |
| 10 | 处方报告导出 | 是 | 支持Word/PDF报告 |
| 11 | 运动打卡反馈 | 是 | 记录完成率、RPE和不适反应 |
| 12 | 管理统计看板 | 建议 | 统计服务人数、处方数量、风险分布 |
| 13 | 科研数据导出 | 建议 | 脱敏导出用于科研分析 |

附件二：系统开发交付物建议清单

| 交付物 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 需求规格说明书 | 明确功能模块、业务流程、角色权限和数据字段 |
| 系统原型图 | 用户端、专家端、管理端、科研端主要页面 |
| 数据库设计文档 | 数据表、字段、类型、取值范围和关联关系 |
| 规则库配置文档 | 风险规则、审核规则、禁忌规则和动态调整规则 |
| 知识库建设文档 | 知识来源、分类标签、更新机制和RAG调用方式 |
| AI提示词模板 | 系统提示词、风险提示词、处方生成提示词和报告模板 |
| 接口文档 | 设备接口、用户系统接口、大模型接口和导出接口 |
| 测试报告 | 功能测试、规则测试、处方质量测试和安全边界测试 |
| 试点运行报告 | 试点人群、运行数据、问题反馈和优化建议 |
| 验收报告 | 平台功能、运行效果、成果产出和示范应用总结 |